TEMPLATE ARTEFAK AGILE: RISK REGISTER

Daftar potensi risiko, tingkat dampak, probabilitas, serta rencana mitigasi pencegahannya.

Silakan isi tabel di bawah ini sesuai kesepakatan kelompok:

| ID | Deskripsi Risiko | Dampak (H/M/L) | Probabilitas (H/M/L) | Rencana Mitigasi Pencegahan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | Terjadi konflik kode parah (merge conflict) menjelang batas pengumpulan. | Tinggi | Sedang | Git pull origin main setiap pagi sebelum coding. |
| R-02 | Salah integrasi antara frontend, backend, dan database sehingga fitur tidak berjalan. | Tinggi | Sedang | Melakukan testing integrasi setiap selesai satu fitur utama. |
| R-03 | File upload foto gagal karena kesalahan konfigurasi folder atau ukuran file terlalu besar. | Sedang | Sedang | Menambahkan validasi ukuran file dan pengecekan path upload. |
| R-04 | Database error atau kehilangan data saat proses testing. | Tinggi | Rendah | Membuat backup database secara berkala sebelum testing besar. |
| R-05 | Anggota tim terlambat menyelesaikan tugas sehingga menghambat sprint. | Tinggi | Sedang | Daily Scrum rutin untuk memantau progress dan redistribusi tugas jika diperlukan. |
| R-06 | Bug pada fitur status laporan yang menyebabkan data tidak sinkron. | Sedang | Sedang | Menambahkan testing khusus untuk update status laporan. |
| R-07 | Kesalahan autentikasi (login gagal atau role tidak sesuai). | Tinggi | Rendah | Validasi login dan role-based access diuji lebih awal. |
| R-08 | Koneksi lokal server atau environment berbeda antar anggota tim. | Sedang | Sedang | Menyamakan environment setup dan dependency project melalui package.json. |