TEMPLATE ARTEFAK AGILE: SPRINT PLANNING & SPRINT BACKLOG

Digunakan di awal Sprint untuk mendefinisikan target Sprint (Sprint Goal) dan merinci tugas teknis pengerjaan.

Silakan isi tabel di bawah ini sesuai kesepakatan kelompok:

| Task ID | Terkait User Story | Deskripsi Tugas Teknis | Penanggung Jawab | Estimasi Waktu | Status Kerja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T-1.1 | US-01 Login Pengguna | Merancang database tabel users | Orang 3 | 4 Jam | Done |
| T-1.2 | US-01 Login Pengguna | Membuat backend autentikasi login | Orang 2 | 6 Jam | Done |
| T-1.3 | US-01 Login Pengguna | Membuat UI halaman login | Orang 1 | 5 Jam | Done |
| T-2.1 | US-02 Dashboard Pelapor | Mendesain UI dashboard pelapor | Orang 1 | 5 Jam | Done |
| T-2.2 | US-02 Dashboard Pelapor | Menampilkan data laporan user | Orang 2 | 4 Jam | Done |
| T-3.1 | US-03 Form Pelaporan | Membuat form input laporan | Orang 1 | 5 Jam | Done |
| T-3.2 | US-03 Form Pelaporan | Membuat API submit laporan | Orang 2 | 6 Jam | Done |
| T-4.1 | US-04 Riwayat Laporan | Menampilkan daftar riwayat laporan | Orang 1 | 4 Jam | Done |
| T-5.1 | US-05 Detail & Status Laporan | Menampilkan detail laporan dan status | Orang 2 | 5 Jam | Done |
| T-6.1 | US-06 Upload Foto Bukti | Implementasi upload gambar | Orang 2 | 6 Jam | Done |
| T-7.1 | US-07 Dashboard Admin | Mendesain dashboard admin | Orang 3 | 5 Jam | Done |
| T-7.2 | US-07 Dashboard Admin | Membuat fitur update status laporan | Orang 3 | 5 Jam | Done |
| T-8.1 | US-08 Pencarian & Filter | Implementasi search laporan | Orang 2 | 4 Jam | Done |
| T-8.2 | US-08 Pencarian & Filter | Implementasi filter kategori/status | Orang 3 | 4 Jam | Done |
| T-9.1 | Semua User Story | Testing semua fitur | Orang 4 | 8 Jam | Done |
| T-9.2 | Semua User Story | Dokumentasi & laporan sprint | Orang 4 | 6 Jam | Done |