TEMPLATE ARTEFAK AGILE: SPRINT RETROSPECTIVE

Evaluasi proses kerja internal tim menggunakan metode Starfish untuk perbaikan berkelanjutan.

Silakan isi tabel di bawah ini sesuai kesepakatan kelompok:

| Kategori Starfish | Poin Evaluasi / Pendapat Tim | Rencana Aksi & Penanggung Jawab |
| --- | --- | --- |
| Keep Doing (Pertahankan) | Daily Scrum berjalan rutin setiap pagi sehingga progress tiap anggota dapat dipantau dengan baik. | Scrum Master & seluruh tim |
| Less Of (Kurangi) | Menunda update progress task di GitHub Project sehingga beberapa backlog terlambat dipindahkan statusnya. | Semua developer lebih disiplin update task |
| More Of (Tingkatkan) | Diskusi teknis sebelum coding agar integrasi frontend, backend, dan database lebih lancar. | Seluruh anggota tim |
| Stop Doing (Hentikan) | Push langsung ke branch utama tanpa pengecekan sehingga menyebabkan konflik merge. | Scrum Master mengawasi workflow Git |
| Start Doing (Mulai) | Pair programming saat debugging agar bug lebih cepat ditemukan dan diselesaikan. | Indah & Hanifa (Frontend/Backend) |